CAHIER DES CHARGES

Application de Santé Numérique pour le Bénin

AllôDoto

(Nom provisoire)

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Date | Avril 2026 |
| Plateforme cible | Mobile (Flutter) > Web |
| Marché principal | Bénin (extension Afrique) |

# 1. PRÉSENTATION DU PROJET

## 1.1 Contexte

Le Bénin, comme de nombreux pays africains, fait face à des défis structurels dans l'accès aux soins de santé : manque de visibilité sur les praticiens disponibles, absence d'outils numériques de prise de rendez-vous, difficultés à localiser les pharmacies de garde, et insuffisance du suivi médical des patients.

L'essor du téléphone mobile en Afrique subsaharienne (taux de pénétration en forte croissance) offre une opportunité unique de digitaliser l'accès aux soins via une application mobile.

## 1.2 Objectif du projet

Développer une plateforme numérique de santé — application mobile (Flutter) en priorité, puis déclinaison web — permettant aux patients béninois de trouver facilement un professionnel de santé, de prendre rendez-vous en ligne, de consulter à distance et de localiser les pharmacies de garde.

À terme, la solution a vocation à s'étendre aux marchés africains francophones.

## 1.3 Nom du projet

Nom provisoire : AllôDoto

Un nom définitif devra être choisi avant le lancement public.

Le domaine web recommandé : allodoto.bj

L'identité visuelle (logo, charte graphique) sera à définir séparément.

## 1.4 Périmètre géographique

- Phase 1 (V1) : Bénin

- Phase 2 (V2) : Extension aux pays africains francophones (Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc.)

# 2. UTILISATEURS CIBLES

## 2.1 Patients

Tout citoyen béninois cherchant à :

- Trouver un médecin, spécialiste ou praticien de santé

- Prendre un rendez-vous médical en ligne

- Effectuer une téléconsultation

- Localiser une pharmacie de garde

- Suivre son historique médical personnel

## 2.2 Praticiens de santé

Professionnels de la santé souhaitant digitaliser leur activité :

- Médecins généralistes et spécialistes

- Sages-femmes

- Infirmiers et infirmières

- Kinésithérapeutes

- Ostéopathes, nutritionnistes, etc.

## 2.3 Pharmacies

Officines pharmaceutiques souhaitant renseigner leurs horaires de garde et être référencées sur la plateforme.

## 2.4 Administrateurs

Équipe interne chargée de la gestion de la plateforme, de la modération des comptes praticiens et des pharmacies, et du suivi des indicateurs clés.

# 3. FONCTIONNALITÉS — VERSION 1 (MVP)

Stratégie MVP

La V1 (MVP) se concentre sur les fonctionnalités essentielles pour valider le marché rapidement.

Toutes les fonctionnalités listées ci-dessous sont prioritaires pour le lancement initial.

## 3.1 Module Patients

### 3.1.1 Inscription & Connexion

- Inscription via numéro de téléphone (OTP SMS) ou email

- Connexion sécurisée (JWT token)

- Profil patient : nom, prénom, date de naissance, groupe sanguin, allergies connues

### 3.1.2 Annuaire des praticiens

- Recherche par spécialité, ville/quartier, nom

- Fiche détaillée du praticien : photo, spécialité, adresse, horaires, langues parlées, tarifs

- Filtres : disponibilité, distance, tarif, genre

- Géolocalisation : praticiens proches de moi (Google Maps / OpenStreetMap)

### 3.1.3 Prise de rendez-vous en ligne

- Consultation des créneaux disponibles en temps réel

- Réservation en quelques clics

- Confirmation par SMS et notification push

- Modification ou annulation du rendez-vous

### 3.1.4 Téléconsultation

- Consultation vidéo intégrée (via WebRTC ou solution tiers comme Jitsi/Twilio)

- Tchat médecin-patient pendant la consultation

- Ordonnance numérique téléchargeable après consultation

### 3.1.5 Pharmacies de garde

- Liste des pharmacies de garde du jour par ville/quartier

- Affichage sur carte

- Numéro de téléphone et itinéraire directement accessibles

- Mise à jour quotidienne automatique ou manuelle par les pharmacies

### 3.1.6 Suivi médical patient

- Carnet de santé numérique : allergies, pathologies chroniques, traitements en cours

- Historique des consultations et ordonnances

- Rappels de prise de médicaments (notifications push)

- Résultats d'examens (téléversement de fichiers)

### 3.1.7 Notifications & Rappels

- Rappel de rendez-vous (J-1 et H-2) par SMS et notification push

- Notifications de confirmation et d'annulation

- Alertes pharmacie de garde

## 3.2 Module Praticiens

### 3.2.1 Inscription & Profil

- Inscription avec pièce justificative professionnelle (validation par l'admin)

- Profil complet : photo, CV, diplômes, spécialités, adresse du cabinet, tarifs

- Définition des horaires de disponibilité (agenda hebdomadaire)

### 3.2.2 Gestion de l'agenda

- Vue agenda (jour, semaine, mois)

- Acceptation ou refus des demandes de RDV

- Blocage de créneaux (congés, indisponibilités)

- Notifications des nouveaux rendez-vous

### 3.2.3 Gestion des consultations

- Accès au dossier patient avant la consultation

- Saisie du compte-rendu de consultation

- Génération d'ordonnances numériques

- Prescriptions et recommandations partagées au patient

## 3.3 Module Pharmacies

- Inscription et création du profil pharmacie

- Renseignement des horaires de garde

- Gestion des stocks de base (optionnel V1)

- Confirmation des disponibilités médicaments sur demande

## 3.4 Module Administration

- Tableau de bord : statistiques globales (utilisateurs, RDV, téléconsultations)

- Validation et modération des comptes praticiens et pharmacies

- Gestion des utilisateurs (patients, praticiens, pharmacies)

- Gestion des spécialités médicales

- Gestion des pharmacies de garde (import/export)

- Configuration des notifications et alertes

# 4. FONCTIONNALITÉS — VERSION 2 (ÉVOLUTIONS)

Ces fonctionnalités sont prévues pour les versions ultérieures, après validation du MVP.

- Extension internationale (Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal...)

- Paiement en ligne des consultations (Mobile Money : MTN, Moov, Wave)

- Intelligence artificielle : symptômes checker, orientation vers le bon spécialiste

- Programme de fidélité patients

- Partenariats avec les mutuelles et assurances santé

- Application web (dashboard praticien + portail patient)

- Module laboratoires d'analyses

- Module imagerie médicale (radiologie, échographie)

- Intégration dossier médical partagé (DMP)

# 5. ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 5.1 Stack technologique recommandée

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| App Mobile | Flutter (Dart) | Cross-platform iOS & Android, code unique |
| Backend API | Django (Python) + Django REST Framework | Robuste, sécurisé, idéal données médicales |
| Base de données | PostgreSQL | Relationnelle, robuste pour données médicales |
| Cache / Sessions | Redis | Gestion des sessions et performances |
| Authentification | JWT + Firebase Auth | Sécurisé, OTP SMS intégré |
| Notifications Push | Firebase Cloud Messaging | Standard mobile, gratuit |
| SMS | Twilio ou Africa's Talking | Couverture Afrique de l'Ouest |
| Vidéo (téléconsult.) | Jitsi Meet (open source) | Gratuit, auto-hébergeable |
| Stockage fichiers | AWS S3 ou Supabase Storage | Ordonnances, documents |
| Cartographie | Google Maps SDK / OpenStreetMap | Géolocalisation praticiens |
| Hébergement | AWS ou DigitalOcean (VPS) | Flexibilité et coûts maîtrisés |

## 5.2 Architecture globale

Architecture recommandée : API REST + Mobile Flutter

Frontend Mobile : Flutter (iOS + Android)

Backend : API REST (Django/DRF) — point d'entrée unique

Base de données : PostgreSQL (données) + Redis (cache/sessions)

Services tiers : Firebase (auth/push), Africa's Talking (SMS), Jitsi (vidéo)

Futur : Application Web (React ou Vue.js) consommant la même API

## 5.3 Sécurité

- Chiffrement HTTPS/TLS sur toutes les communications

- Authentification JWT avec refresh token

- Données médicales chiffrées au repos (AES-256)

- Conformité avec les réglementations locales sur les données de santé

- Sauvegardes automatiques quotidiennes

# 6. MODÈLE ÉCONOMIQUE

Modèle retenu : Freemium + Abonnement praticiens

Les patients accèdent gratuitement à toutes les fonctionnalités.

Les praticiens et pharmacies paient un abonnement mensuel ou annuel.

Les commissions sur téléconsultations seront activées en V2.

## 6.1 Grille tarifaire praticiens

| Plan | Tarif mensuel (FCFA) | Fonctionnalités incluses |
| --- | --- | --- |
| Starter (gratuit) | 0 FCFA | Profil basique, 10 RDV/mois max |
| Pro | 5 000 FCFA/mois | RDV illimités, agenda complet, téléconsultation |
| Premium | 12 000 FCFA/mois | Tout Pro + mise en avant, statistiques avancées |
| Pharmacie | 3 000 FCFA/mois | Référencement pharmacie de garde, profil complet |

## 6.2 Revenus additionnels (V2)

- Commission de 5 à 10% sur les téléconsultations payantes

- Publicité ciblée (laboratoires pharmaceutiques, cliniques)

- Partenariats institutionnels (ONG, Ministère de la Santé, mutuelles)

# 7. PLAN DE DÉVELOPPEMENT

## 7.1 Phases du projet

| Phase | Description & Durée estimée |
| --- | --- |
| Phase 0 — Préparation (2 semaines) | Finalisation du CDC, maquettes UI/UX, mise en place de l'environnement de développement, choix définitifs des outils. |
| Phase 1 — Backend Core (6 semaines) | API REST : authentification, gestion des utilisateurs (patients, praticiens), annuaire, prise de RDV, notifications. |
| Phase 2 — App Mobile V1 (8 semaines) | Flutter : écrans principaux, intégration API, annuaire praticiens, prise de RDV, pharmacies de garde, notifications push. |
| Phase 3 — Téléconsultation (4 semaines) | Intégration vidéo (Jitsi), tchat, ordonnances numériques, suivi médical patient. |
| Phase 4 — Tests & QA (3 semaines) | Tests unitaires, tests d'intégration, tests utilisateurs (bêta fermée), corrections de bugs. |
| Phase 5 — Lancement Bêta (2 semaines) | Déploiement en production, bêta ouverte, collecte de feedback, ajustements. |
| Phase 6 — V2 : Web & Extension (6 mois+) | Application web, paiements Mobile Money, extension internationale. |

## 7.2 Durée totale estimée (V1)

Estimation V1 : 23 à 26 semaines (développeur solo)

Soit environ 6 mois de développement en solo avec une charge raisonnable.

Ce délai peut être réduit à 3-4 mois avec une équipe de 2-3 développeurs.

Recommandation : prévoir des sprints de 2 semaines avec des livrables intermédiaires.

# 8. CONTRAINTES & EXIGENCES

## 8.1 Contraintes techniques

- L'application doit fonctionner avec une connexion 3G (optimisation des requêtes)

- Support Android 6+ et iOS 12+

- Mode hors-ligne partiel : accès au carnet de santé et aux derniers RDV sans connexion

- Interface disponible en français (langue officielle du Bénin)

- Support des langues locales envisagé en V2 (Fon, Yoruba, Bariba)

## 8.2 Contraintes légales

- Conformité avec la loi béninoise sur la protection des données personnelles

- Respect du secret médical : données de santé chiffrées et cloisonnées

- Validation de l'identité des praticiens avant activation du compte

- Mentions légales et CGU conformes au droit béninois

## 8.3 Exigences de performance

- Temps de réponse API < 2 secondes pour 95% des requêtes

- Disponibilité de la plateforme : 99.5% (hors maintenances planifiées)

- Capacité initiale : 10 000 utilisateurs actifs simultanés

# 9. INDICATEURS DE SUCCÈS (KPIs)

| Indicateur | Objectif à 6 mois post-lancement |
| --- | --- |
| Nombre de patients inscrits | 5 000 utilisateurs actifs |
| Nombre de praticiens référencés | 200 praticiens validés |
| Nombre de pharmacies référencées | 50 pharmacies |
| Nombre de RDV pris via l'app | 1 000 RDV/mois |
| Nombre de téléconsultations | 200 téléconsultations/mois |
| Taux de rétention (J+30) | > 40% |
| Note moyenne sur les stores | > 4.0 / 5 |
| Revenus (praticiens abonnés) | 50 praticiens payants minimum |

# 10. LIVRABLES ATTENDUS

## 10.1 Livrables techniques

- Application mobile Flutter (iOS + Android) — V1

- Code source versionné sur GitHub (dépôt privé)

- API REST documentée (Swagger/OpenAPI)

- Base de données PostgreSQL avec scripts de migration

- Documentation technique d'architecture

- Fichiers de configuration de déploiement (Docker)

## 10.2 Livrables non-techniques

- Maquettes UI/UX (Figma)

- Documentation utilisateur (guide patient + guide praticien)

- Plan de test et rapports de QA

- Cahier de recette

# 11. PROCHAINES ÉTAPES IMMÉDIATES

Actions prioritaires — Semaine 1

1. Choisir le nom définitif de l'application et réserver le domaine (.bj)

2. Créer les maquettes des écrans principaux sur Figma

3. Mettre en place le dépôt GitHub et la structure du projet Flutter

4. Initialiser le projet backend (Django/DRF)

5. Créer le schéma de base de données initial (PostgreSQL)

Ce cahier des charges est un document vivant. Il sera mis à jour au fil des décisions prises pendant le développement du projet.

AllôDoto — Cahier des Charges V1.0 — Avril 2026